Приложение №1. Форма тендерного предложения

Таблица 1. Информация об участнике

| № | Поставщик (наименование компании) | Контакт ФИО | Телефон контакта | e-mail контакта | Юридический адрес | ИНН | Численность сотрудников (чел.) | Уставной капитал, руб. | Оборот компании за 2024г. в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

| №п.п | Наименование параметра | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этапность проведения работ | 1 этап – НИОКР + MVP 2-й этап - проектирование, изготовление, поставка, испытания опытного образца системы | Работы по данному проекту будут выполняться в 2 основных этапа: 1 этап – НИОКР, с получением макетного образца (MVP), доказывающего работоспособность предлагаемых решений, технологий и оборудования, а также достижимость ключевых показателей проекта. 2 этап – основной: Проектирование, изготовление, поставка, испытания опытного образца системы. Сбор всех необходимых датасетов. При необходимости разделить 2-й этап на подэтапы, например, для разделения оплат по проекту, просьба указать данные подэтапы. |
| 2 | Планируемые результаты 1-го этапа |  | В ходе выполнения 1-го этапа Подрядчик должен провести все необходимые исследования, изыскания, опыты, проектирование, испытания, другие работы, определяющие состав, структуру и практический функциональный облик продукта, включая: - структурную схему системы; - расчёты и обоснование требований к каждому компоненту системы; - возможные варианты технологий применения системы; - выбор и обоснование архитектуры нейросети - минимальная/максимальная точность распознавания на разных этапах всходов (довсходовое опрыскивание, послевсходовое опрыскивание, ленточное (междурядовое) опрыскивание, позднее опрыскивание) и фазах развития культур; - минимальная/максимальная точность внесения раствора; - влияние скорости движения опрыскивателя на точность распознавания и точность внесения; - влияние разрешения камеры на точность работы системы; - влияние условий освещенности на работу системы и их минимизация; - алгоритмы принятия решений о внесении раствора; - демонстрацию работы макетного образца системы минимум на 3-х культурах и 2-х вариантах этапов: послевсходовая обработка и ленточное внесение; - дорожную карту разработки системы; - расчётные показатели эффективности системы; - функциональный макет, с камерой, освещением, вычислителем, другим оборудованием. Технические характеристики компонентов макета должны быть максимально приближены к характеристикам разрабатываемого образца, и иметь все необходимые функции, доказывающие работоспособность предлагаемых решений, технологий и оборудования, а также достижимость ключевых показателей проекта; - дорожную карту разработки дальнейшего функционального развития продукта, в том числе «тепловые» карты: - оценки фазы развития; - оценки количества листьев; - оценки урожайности. По результатам 1-го этапа: - уточняется (корректируется) техническое задание, в части ключевых показателей, требований к оборудованию (освещение, камеры, вычислители). По полученным результатам 1-го этапа, Подрядчик проводит калькуляцию стоимости одного комплекта оборудования системы избирательного внесения химических растворов средств защиты растений для 32-х метровой штанги, а также перерасчёт стоимости работ 2-го и последующих этапов выполнения работ. По результатам 1-го этапа, АО Клевер вправе отказаться от реализации дальнейших этапов проекта. Указать дополнительные результаты, планируемые в ходе завершения 1-го этапа. |
| 3 | Условия оплаты |  | Указать условия и % предоплаты (постоплаты) по каждому этапу |
| 4 | Банковская гарантия | ДА | Оформление банковской гарантии обязательно. Срок действия банковской гарантии должен быть на 3 месяца дольше, чем конечный срок выполнения работ |
| 5 | Срок выполнения |  | Указать срок выполнения каждого этапа работ |
| 6 | Стоимость 1-го этапа, руб. с НДС (с учётом проведения НИОКР, закупки оборудования для макетного образца) |  | Указать суммарную стоимость 1-го этапа |
| 7 | Стоимость 2-го и последующих этапов, руб. с НДС |  | Указать суммарную стоимость 2-го этапа, а также стоимость каждого подэтапа |
| 8 | Оценка стоимости серийно выпускаемого комплекта оборудования |  | Для оснащения опрыскивателя со штангой 32 м. системой избирательного внесения химических средств защиты растений |
| 9 | Гарантия |  | Срок гарантии на поставляемое в рамках 2-го и последующих этапов оборудование, мес. |
| 10 | Срок фиксации стоимости |  | Указать срок фиксации стоимости п.6 и п.7 с момента подачи предложения претендентом. Срок фиксации не может быть меньше 2-х месяцев. |
| 11 | Команда проекта |  | Предполагаемое количество участников команды проекта, с указанием компетенций и ролей каждого участника. |
| 12 | Референц-лист |  | Привести перечень схожих по тематике/сложности/стоимости реализованных проектов или НИОКР. Привести ссылки на информацию в интернете, при наличии. (допускается приложить отдельным файлом, с обезличенными при необходимости Заказчиками). При наличии отзывов от Заказчиков, привести данные отзывы. |
| 13 | Наличие сервисной службы на территории РФ |  |  |
| 14 | Наличие склада запасных частей на территории РФ |  | Указать ёмкость в денежном эквиваленте |
| 15 | Продолжительность работы компании на рынке, лет |  |  |
| 16 | Референц-лист вывода инновационных продуктов на рынок |  | Перечень проектов, результатом которых являлось создание и вывод нового продукта на рынок |
| 17 | Перечень исследовательских центров, институтов и университетов – партнеров |  | При указании, подтвердить наличием заключённых договоров, реализованных НИОКР |